| Projektantrag |  |
| --- | --- |
| Name, Klassenbezeichnung Antragsteller 1: Felix Pelster | Name, Klassenbezeichnung Antragsteller 2: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Berufsbezeichnung/Fachrichtung: Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung | Berufsbezeichnung/Fachrichtung: Wählen Sie ein Element aus. |
| Projektbezeichnung: Erweiterung von Inventree um sinnvolle Features |  |
| Kurze Projektbeschreibung: Dieses Projekt wird die Anwendung mit dem Namen Inventree erweitern. Die Erweiterung umfasst verschiedene Features: A) Tracken von der Position der Box im Grid B) Generieren von verschiedenen custom labels um Boxen zu beschriften C) Wiegezählung von dem Inhalt der Box D) Automatische Nachbestellung von Waren nach Mindestbestand Für jedes Feature muss abgewogen werden ob die Umsetzung als Plugin in Inventree möglich ist oder ob eine separate Anwendung notwendig ist. Jeh nach Zeitverlauf und der Existenz von bestehenden Lösungen, können verschiedene Features auf dem Projekt entfernt werden. |  |
| Projektumfeld: Das Projekt wird in den Stunden der Fächer VP, GI und SD durchgeführt und umfasst 67,5 Stunden. |  |
| Projektphasen mit Zeitplanung in Stunden: Feature A 33h Feature B 16h Feature C 10h Feature D 11,5h |  |
| Geplante Dokumentation zur Projektarbeit: Klassendiagramm, Aktivitätsdiagramm, Sequenzdiagramm, (Zustandsdiagramm), Use-Case-Diagramm, Testprotokoll, Userstorrys, Git-Repo usw |  |